Protokoll FFES Treffen

9.5.2018

TN: Pavel, Marco, Alex, Thommie, Patrick

Protokoll: — thommie3 2018/05/10 07:48—

Morgen 11.5 (Brückentag): Bautermin Gress (Alex & Thommie). Erste Kontaktaufnahme Fr Ehrmann, Händlergemeinschaft Küferstrasse wg. Erdbeerfest (Naomi, Alex, Thommie)

Wochenende: Bautermin Cafe Maille (Patrick)

DO 17.5 "Aufschlautermin" für JGR (machen Alex & Thommie). JGR hat Motivationsprobleme (zu wenig Aktive, Angst vor Technik usw,) » Gefahr für Projektverlauf!

Patrick & Thommie machen Termin mit Metzler wg. Abstimmung für Vorgehen bei den städtischen Gebäuden (Bauamt, Musikschule, Ottilienplatz 4/5/6), dabei auch Gespräch über Villa Merkel ausserhalb Projektgebiet (Wunsch JGR).

Wichtiger PR Termin: auf dem Erdbeerfest 16.6 soll es einen gemeinsamen JGR + FFS + FFES Stand geben (siehe https://www.esslingen-marketing.de/erdbeerfest-klimafest-1), Project-Manager ist voraussichtlich Naomi, Orga muss vorbereitet werden!