Besprechung 4.4.18
TN: Deuschle MdL, Grübel MdB, Schrade (Hausbesitzer), Rother, Bourgett
FF Router soll für Innenraum/Bürobereich CDU im 1.OG und für den Aussenbereich installiert werden. Montage am Kreisverbands-Schild wäre optimal für Ausleuchtung östl. Teil Bahnhofstrasse, etl. auch Meshing zu Cafe Kauz möglich? An Außenwand evtl. nutzbare Blind-Dose?
Deuschle/Grübel kaufen Hardware nach Vorgabe FF. (vorauss. TP-Link TL WR1043Nv5 und Ubiquity UAP-AC-Mesh outdoor)
Fritzbox 7272 im Büro Deuschle mit 50 mbit/s (?). Innenraum-LAN Verkabelung muss über Patchfeld auf passende Dosen geleitet werden. Büro Deuschle besorgt Plan Beschaltung LAN Dosen/Patchfeld.
FF plant die Montage beim Projektplan-Treffen 14.4 mit ein, verantworlich: Rother/Bourgett.