Kick-Off FFES öffentliches WLAN Küferstrasse und anderswo

Termin: SA 14.4.2018 ca. 12 bis 18 Uhr

Ort: Forum Schelztorstrasse 38

Teilnehmer: Frieder, Thommie, Patrick, Feyza, Docloy, AlexB

Grob sind folgende Dinge zu klären:

Projektstruktur: wer ist konkret "dabei" und wer macht was in Esslingen

Projektstruktur: interne Kommunikation, Zusammenarbeit mit FFS e.V., Tools

Zeitplan bis 10.9 (geplante Inbetriebnahme östl. Altstadt) und 23.11 (PK mit EST und OB für Gesamtprojekt "Öffentliches WLAN Esslingen")

Projektstruktur: Rollen im Projekt, einzelne ToDos: Aufschreiben, priorisieren, Termine, Verantwortlichkeiten

technische Lösung für östliche Altstadt (Netzwerk, Hardware, Montagen, Betrieb/Monitoring, Lastszenario, Gateway-Frage)

weitere Freifunk Standortentwicklung in Esslingen (unabhängig von der östl. Altstadt). Hier auch die Ideen zu Georgii Gym, THG, Tante Gerda/Kulturpalast/Stadtstrand etc.

Öffentlichkeitsarbeit & Acquise Router/Standort-Paten und aktive Ehrenamtliche

Kurzschulung interne Tools (Wiki, Owncloud, OTRS, Website)

Kurzschulung Freifunk Router & Freifunk Netzwerk

Folgetreffen planen

Protokoll

Standorte für die Acquise wurden festgelegt. Vorraussetzung zum Start ist ein unterschriebener Vertrag

Infoschreiben für Interessierte Standorte verfassen und mit ausliefern

Qualifzierungsmaßnahmen für Acquise durchführen um Anwohner überzeugen zu können

Naomi spricht sich mit JGR zwecks Termine ab und meldet sich in der Folgewoche

PR Möglichkeit: Erdbeerfest mit Meshtest - Naomi/Alex?

Recruiting Möglichkeit: Tätigkeitsnachweis ausstellen