Kick-Off FFES öffentliches WLAN Küferstrasse und anderswo

Termin: SA 14.4.2018 ca. 12 bis 18 Uhr

Ort: Forum Schelztorstrasse 38

Teilnehmer: Frieder, Thommie, Patrick, Feyza, Docloy, AlexB

Grob sind folgende Dinge zu klären:

Projektstruktur: wer ist konkret "dabei" und wer macht was in Esslingen

Projektstruktur: interne Kommunikation, Zusammenarbeit mit FFS e.V., Tools

Zeitplan bis 10.9 (geplante Inbetriebnahme östl. Altstadt) und 23.11 (PK mit EST und OB für Gesamtprojekt "Öffentliches WLAN Esslingen")

Projektstruktur: Rollen im Projekt, einzelne ToDos: Aufschreiben, priorisieren, Termine, Verantwortlichkeiten

technische Lösung für östliche Altstadt (Netzwerk, Hardware, Montagen, Betrieb/Monitoring, Lastszenario, Gateway-Frage)

weitere Freifunk Standortentwicklung in Esslingen (unabhängig von der östl. Altstadt). Hier auch die Ideen zu Georgii Gym, THG, Tante Gerda/Kulturpalast/Stadtstrand etc.

Öffentlichkeitsarbeit & Acquise Router/Standort-Paten und aktive Ehrenamtliche

Kurzschulung interne Tools (Wiki, Owncloud, OTRS, Website)

Kurzschulung Freifunk Router & Freifunk Netzwerk

Folgetreffen planen

Protokoll

potentielle_nodes_uplinks|Standorte ]]für die Acquise wurden festgelegt. Vorraussetzung zum Start ist ein unterschriebener Vertrag

Infoschreiben für Interessierte Standorte verfassen und mit ausliefern

Qualifzierungsmaßnahmen für Acquise durchführe

PR Möglichkeit: Erdbeerfest mit Meshtest - Naomi/Alex?

Recruiting Möglichkeit: Tätigkeitsnachweis ausstellen