# Kick-Off FFES öffentliches WLAN Küferstrasse und anderswo
Termin: SA 14.4.2018 ca. 12 bis 18 Uhr
Ort: Forum Schelztorstrasse 38
Teilnehmer: Frieder, Thommie, Patrick, Feyza, Docloy, AlexB
Grob sind folgende Dinge zu klären:
- Projektstruktur: wer ist konkret "dabei" und wer macht was in Esslingen
- Projektstruktur: interne Kommunikation, Zusammenarbeit mit FFS e.V., Tools
- Zeitplan bis 10.9 (geplante Inbetriebnahme östl. Altstadt) und 23.11 (PK mit EST und OB für Gesamtprojekt "Öffentliches WLAN Esslingen")
- Projektstruktur: Rollen im Projekt, einzelne ToDos: Aufschreiben, priorisieren, Termine, Verantwortlichkeiten
- technische Lösung für östliche Altstadt (Netzwerk, Hardware, Montagen, Betrieb/Monitoring, Lastszenario, Gateway-Frage)
- weitere Freifunk Standortentwicklung in Esslingen (unabhängig von der östl. Altstadt). Hier auch die Ideen zu Georgii Gym, THG, Tante Gerda/Kulturpalast/Stadtstrand etc.
- Öffentlichkeitsarbeit & Acquise Router/Standort-Paten und aktive Ehrenamtliche
- Kurzschulung interne Tools (Wiki, Owncloud, OTRS, Website)
- Kurzschulung Freifunk Router & Freifunk Netzwerk
- Folgetreffen planen
## Protokoll
- Standorte für die Acquise wurden festgelegt. Vorraussetzung zum Start ist ein unterschriebener Vertrag
- Infoschreiben für Interessierte Standorte verfassen und mit ausliefern
- Qualifzierungsmaßnahmen für Acquise durchführen um Anwohner überzeugen zu können
  - Naomi spricht sich mit JGR zwecks Termine ab und meldet sich in der Folgewoche
- PR Möglichkeit: Erdbeerfest mit Meshtest - Naomi/Alex?
- Recruiting Möglichkeit: Tätigkeitsnachweis ausstellen