# Besichtigung 27.11.2018 mit Handwerker
Bauarbeiten (Maler, Trockenbau, Elektrik) Abschluss vor Weihnachten vorgesehen, Umzug ist im Januar geplant. Aktuell ist kein DSL vorhanden
EG: im EG Empfang/Rezeptionsraum mit Wartebereich vorne, dahinter Gruppenraum. Kaffeeküche nebenan, zwei Toiletten (Personal, Gäste), abgehängte Decken (werden bald geschlossen)
1. OG: Büroraum an der Gebäudeecke links. Moderne Holz/Kunststoffenster, Klappladen, breites Fenstersims Richtung Musikschule
Verkabelung innen: ISDN Leitung endete offenbar bisher im 1. OG. Zw. 1. OG und EG besteht Kabelverbindung über Stromkabel und Telefonkabel (Litze) mit einer Boden-Steckdose im Rezeptionraum. Keine feste LAN Verkabelung vorhanden.
Außen: Stillgelegtes Stromkabel am Fallrohr für Weihnachtsbeleuchtung, Kabel enden im Keller in Stromkasten. Müsste mit Elektriker geklärt werden, wenn man das nutzen will.
## Vorschlag zur Umsetzung
Temporäre Installation macht keinen Sinn wg. Baustelle und weil DSL fehlt. Finale Installation: Freifunk-Router für die Innenversorgung im EG versteckt im Rezeptionstisch montieren. Außen-Montage im 1. OG (Datenleitung über Power-LAN oder über vorhandene Verkabelung in der Bodensteckdose?). Außen-AP über Flachbandkabel am Fensterrahmen oder Sims aussen.
Alternativ aussen: Montage am Fallrohr, Nutzen des stillgelegten Weihnachsbeleuchtungs-Kabels? Nachteil: komplizierte Verkabelung geht über Stromkasten im Keller.
Fotos: https://www.netzwissen.de/owncloud/index.php/apps/files/?dir=/Freifunk/FFES/Standorte/herzallerliebst&fileid=1008686